**Risico's**

* Sprintdoel wordt niet gehaald
* Er zal in de sprint retrospective en sprint review worden gekeken hoe dit kan worden opgelost.
* De CIA(Cursus informatie administratie) API kan niet worden benaderd
* Er zal een standaard bedrag per dag worden afgesproken met de Productowner. dit bedrag zal worden getoond
* De CIA API documentatie is niet bekend
* De Productowner zal de domeindeskundige(Marco Pil) regelen om meer uitleg te geven over deze API.
* Productowner wijzigt zijn wensen tijdens een sprint
* Er wordt overlegd met de productowner over wat er moet gebeuren. Gezien er tijdens een sprint geschakeld moet worden, zal dit drastisch de productiviteit van de sprint beinvloeden. Gevolgen van het niet halen van het sprintdoel zijn voor de productowner
* Productowner wenst bij sprintplanning productlogitems die nog niet ready zijn
* Het ready maken van deze items zal tijdens de sprint moeten gebeuren. Dit kan drastisch de productiviteit van de sprint beinvloeden. Gevolgen van het niet halen van het sprintdoel zijn voor de productowner.
* Productowner komt niet opdagen bij afspraken, of is in zo'n mate te laat dat dit effect heeft op de sprint
* Bij compleet niet op komen dagen: Ontwikkelteam zal zelf een keuze maken uit de ready backlogitems welke worden gedaan. De productowner kan dit tijdens de sprint veranderen, met alle risico's.
* Bij te laat: Er wordt per geval gekeken, maar dit kan drastisch de productiviteit van de sprint beinvloeden. Gevolgen van het niet halen van het sprintdoel zijn voor de productowner.

**Sprintduur**

Een sprint zal exact één dag duren. De sprint zal beginnen op 13:00 van de desbetreffende dag. Dit leidt ertoe dat er drie volledige sprints zullen zijn.

**Scope**

Userstories 1-6 zijn binnen scope.